|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **General** | | |
| **Project name** | Toilet Usage Monitor | |
| **Supervisor** | Hago & Windesheim | |
| **Date** | 8 januari 2018 | |
| **Team members** | **Hours worked this week** | **Total hours worked** |
| Eldin Zenderink | 49 | 162 |
| Michiel van Dalfsen | 28,5 | 126 |
| Willem Fikkert | 41 | 138,5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Progress** | | |
| What did you do this week?  In de kerstvakantie zijn we naar school gegaan om alles samen te voegen van de sensor module, ook zijn we bezig geweest met de master module. Ook is het klassendiagram van de sensor module geupdate, zodat het overeenkomt met de code na de realisatie. Ook is er een begin gemaakt met de power saving. | | |
| What goes well?  Alles werd samengevoegd van de sensor module, en dat werkte. Ook is het klassendiagram geupdate. | | |
| What does not go well. What are (possible) solutions?  Nadat de power saving werd toegevoegd deed het programma het niet meer, ook de oude code werkte niet meer. We denken dat we het programma te diep lieten slapen. In de master module code zitten nog wat memory leaks, waardoor het geheugen te snel volloopt. | | |
| Activities for next week:  Master module werkend krijgen, ook de sensor module weer werkend krijgen. Documentatie updaten. | | |
| Short reflection:  Er is onderschat heb hoe erg irritant memory leaks zijn.  Ook doet de sensor module het nog gewoon op een andere microcontroller die niet is uitgezet door de power saving. Er moet een keer geupload worden terwijl de reset knop ingehouden is en dan zou het weer moeten werken. | | |